**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

29 июня 2021 г. № 17

с. Бурла

**Об итогах реализации долгосрочной**

**муни­ципальной Программы**

**«Устойчивое развитие сельских**

**территорий муниципального**

**образования Бурлинский район**

**Алтайского края на 2013-2020 годы»**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации района, на­чальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным от­ношениям Администрации района Пыльцова О.В. об итогах реализации долгосрочной муници­пальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципально­го образования Бурлинский район Алтайского края на 2013-2020 годы, районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Информацию об итогах реализации долгосрочной муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2013-2020 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Отметить результативную организаторскую работу Администрации района по выполнению предусмотренных муниципальной программой мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социальной и коммунальной инфраструктур района и привлечению краевых и федеральных инвестиций.

3. Администрации района продолжить работу по реализации на территории района принятых федеральных, краевых и муниципальных инвестиционных программ.

Председатель районного

Совета народных депутатов В.В. Брак

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об итогах реализации долгосрочной муниципальной Программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования**

**Бурлинский район Алтайского края на 2013-2020 годы»**

На территории Бурлинского района постановлением Администрации района от 19 декабря 2012 года № 406 утверждена долгосрочная муниципальная Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2013-2020 годы».

Цель реализации Программы *–* ***создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики (содействие занятости, повышение комфортабельности жизнедеятельности сельских граждан, активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни).***

***Для достижения цели предстоит решение следующих задач:***

1. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
4. Комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры.
5. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

По каждой задаче за 2013-2020 годы проведены следующие мероприятия:

***Задача №1: Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье:***

В рамках Государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» 22 семьи и 2 специалиста улучшили жилищные условия в сумме финансовых средств 25,2 млн. рублей, в том числе федеральный и краевой бюджеты.

***Задача №2: Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:***

2.1. Благоустройство и ремонт объекта «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.)» в селе Новосельское на сумму 500 тыс. рублей;

2.2. Создание парка в селе Бурла, улица Ленина, 10а на сумму 1,2 млн. рублей;

2.3. Создание и благоустройство зоны отдыха в селе Бурла на сумму 601,3 тыс. рублей.

***Задачи №№3-4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры:***

3.1. Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в целях реализации комплекса мер в рамках программы модернизации системы общего образования Алтайского края (МБОУ «Бурлинская СОШ) на сумму 3,5 млн. рублей;

3.2. Проведен комплекс строительно-монтажных работ, по объекту «Строительство МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа», Бурлинский район, с. Устьянка» на сумму 142,7 млн. рублей;

3.3. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Бурла Бурлинского района Алтайского края (4 этап) на сумму 23,4 млн. рублей;

3.4. Капитальный ремонт водозаборной скважины 202 м, расположенной в селе Михайловка на сумму 1,83 млн. рублей;

3.5. Капитальный ремонт котельной по улице Советская, 39 в селе Бурла на сумму 4,6 млн. рублей;

3.6. Ремонт кровли здания Дома культуры в селе Бурла на сумму 2,9 млн. рублей;

3.7. Ремонт здания Дома культуры (фасад) в селе Бурла на сумму 1,2 млн. рублей;

3.8. Капитальный ремонт кровли двухэтажного здания средней школы и перехода в селе Бурла на сумму 3,3 млн. рублей;

3.9. Проведен капитальный ремонт теплотрассы в с. Устьянка (МБОУ «Устьянская СОШ» и МДОУ «Ласточка») на сумму 6,4 млн. рублей;

3.10. Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» на сумму 4 млн. рублей;

3.11. Капитальный ремонт котельной на территории больничного комплекса на сумму 11,3 млн. рублей;

3.12. Капитальный ремонт структурного подразделения детского сада «Фиалка» МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» на сумму 7,8 млн. рублей;

3.13. Капитальный ремонт тепловых сетей с. Бурла на сумму 14,7 млн. рублей.

***Задача №5: Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий:***

* 1. Ежегодное проведение День работника сельского хозяйства.
  2. Участие спортсменов района в краевых, зональных соревнованиях.

**Достижение программных результатов.**

Проведенные мероприятия привели к увеличению денежных доходов населения на 34% по сравнению с уровнем 2012 года, уровень безработицы снизился с 7% на 5,2%.

За период реализации программы введено 3169 м2 жилья.

Доступность дошкольного образования достигла показателя 100% (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование к де­тям в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образо­вания).

Значительно улучшилась материально-техническая база учреждений образования и культуры, инженерной инфраструктуры за счет проведенных капитальных и текущих ремонтов зданий.

Заменено 825 м. теплотрассы, ввод в действие – 8,56 км водопровода.

Заместитель главы Администрации района,

начальник Управления по экономическому развитию,

имущественным и земельным отношениям

Администрации района О.В. Пыльцов