РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27  мая   2025г. 					  	                                                    №  151

с. Бурла

О мерах по подготовке образовательных

учреждений Бурлинского района к новому

2025-2026 учебному году

В целях организации плановой  подготовки  образовательных организаций  района к новому учебному  году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить:

-план мероприятий по подготовке образовательных организаций Бурлинского

района к новому учебному году (приложение 1);

-состав районной комиссии по приёмке образовательных организаций к новому учебному году (приложение 2);

-график приёмки образовательных организаций района к новому учебному году (приложение 3).

2.Руководителям образовательных организаций начать подготовку к новому 2025-2026 учебному году не позднее 16 июня и закончить к 12 августу 2025 года.

3.Рекомендовать администрациям сельсоветов оказать практическую помощь в подготовке образовательных организаций, расположенных на их территории, к новому 2025-2026 учебному году.

4.Комитету по образованию Администрации района (Малышко Н.В.):

-провести необходимую организаторскую работу и осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки учреждений образования к новому учебному году;

-совместно с КГКУ УЗСН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам открыть дополнительные пункты приема одежды, обуви, канцелярских товаров для оказания адресной материальной помощи детям из малообеспеченных семей;

-организовать проведение в районе акции «Соберём детей в школу» с 1 по 29 августа 2025 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию Администрации района Малышко Н.В.

Заместитель главы

Администрации района                                                                                   О.В. Пыльцов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации района

_______________Н.Д. Захарюта

Приложение 1

к постановлению Администрации

Бурлинского района

от  27 мая 2025 г.  №

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к новому 2025-2026 учебному году

образовательных организаций  Бурлинского района

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение акции «Соберём детей в школу» | с 01 по 29.08.2025 | Комитет по образованию Администрации Бурлинского района, администрации сельсоветов, КГКУ УЗСН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам |
| 2 | Проведение мониторинга по подготовке образовательных организаций к новому учебному году | 1 августа, 12 августа | Образовательные организации, комитет по образованию Администрации Бурлинского района |
| 3 | Системный контроль за проведением ремонтных работ в котельных и поставкой угля в образовательные организации | июнь-сентябрь | Отдел ЖКХ Администрации района |
| 4 | Укомплектование образовательных оргаизаций педагогическими кадрами | июль-август | образовательные организации |
| 5 | Провести итоговые педсоветы, совещания | до 25 августа | Комитет по образованию Администрации района, образовательные организации |
| 6 | Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, проведение мониторинга | до 12 августа 2025 г | Комитет по образованию Администрации района, образовательные организации |
| 7 | Благоустройство территорий образовательных организаций, спортивных площадок | до 12.08.2025 | образовательные организации |
| 8 | Оформление акта оценки готовности образовательных учреждений к началу учебного года, контроль | до 15 августа 2025года | Комитет по образованию Администрации района, образовательные организации |
| 9 | Организовать работу по надзору за соблюдением Закона «Об образовании» при подготовке образовательных организаций к новому учебному году: - провести своевременное зачисление учащихся в первый класс в соответствии с Уставом и локальными актами общеобразовательных организаций; -проводить своевременное зачисление обучающихся при переходе из одной общеобразовательной организации в другую; -обеспечить наличие утвержденного учебного плана; | постоянно | образовательные организации, комитет по образованию Администрации района |
| 10 | Проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню знаний | 1 сентября | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, образовательные организации, |
| 11 | Провести текущий ремонт в образовательных организациях, учреждениях дошкольного образования, учреждении дополнительного образования | до 12 августа 2025 г. | образовательные организации |
| 12 | Проведение технического обслуживания систем пожарной автоматики | Июль, август | образовательные организации |
| 13 | Приведение в соответствие НПА с требованиями законодательства | июнь-август | образовательные организации |
| 14 | Проведение учёта детей, подлежащих обучению | до 22 августа | образовательные организации, администрации сельсоветов |

Приложение №2

к  постановлению Администрации

Бурлинского района

от 27 мая  2025г.  №

Состав

районной комиссии по приёмке

образовательных организаций к новому учебному году

Председатель комиссии:

Захарюта Н.Д.,     заместитель главы Администрации Бурлинского района;

Члены комиссии:

Малышко Н.В.     председатель комитета по образованию Администрации  района;

Ступко Д.А.          начальник отдела воспитательной работы комитета по образованию Администрации района;

Булаев В.С.    государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского         Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору(по согласованию);

Казьмин Ф.Ф.       начальник отдела ЖКХ  Администрации района;

Ляпко Е.В.            начальник отдела архитектуры и строительства Администрации района;

Бакушева  И.С.	начальник отдела  дошкольного и общего образования комитета по образованию Администрации района;

Сапа Ю.Н.,   	начальник отдела ГОЧС и МОБ работы Администрации района;

инспектор ПДН  отделения полиции  по Бурлинскому району (по согласованию);

Ступко С.А.	председатель комитета по культуре Администрации района.

Соболева Е.В.       инспектор  ПДН ОП по Бурлинскому району МО

МВД  России «Славгородский»;

__________          сотрудник ПЦО отдела вневедомственной охраны по городу

Славгороду — филиал ФГКУУВО (по согласованию).

Приложение №3

к  постановлению Администрации

Бурлинского района

от 27  мая 2025 г. №

График

приёмки образовательных организаций района

к новому учебному году

| 11 августа 2025 г | МБДОУ детский сад «Одуванчик», МБУ ДО «Бурлинский ЦДО», МБУ ДО «Бурлинская ДШИ» МБОУ «Новопесчанская СОШ», МБОУ «Устьянская СОШ», |
| --- | --- |
| 12 августа 2025 г | МБОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Бурлинская СОШ», |