РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2025 г.  	                         					                                 № 81

с. Бурла

О ходе выполнения постановления Администрации района от 29.10.2020

№ 272 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района»»

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации района Казьмина Ф.Ф. О ходе выполнения постановления Администрации района от 29.10.2020 г. № 272 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию о ходе выполнения постановления Администрации района от 29.10.2020  № 272 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района»» принять к сведению (информация прилагается).

2. Отметить определенную результативность работы по реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района».

3. В связи с окончанием срока действия программы в 2025 году: отделу ЖКХ Администрации района разработать новую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2026-2030 г.г.» с учетом приоритетных направлений деятельности, видов и объектов работ, их финансового обеспечения.

4. Главам сельсоветов и руководителям бюджетных учреждений обратить особое внимание на необходимость рационального и экономного использования энергоресурсов, включая установку приборов учета тепла и воды.

5. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В.

Глава района                                                                                                 С.А.Давыденко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации района,

начальник Управления по экономическому

развитию, имущественным и земельным отношениям

Администрации района

------------------------------О.В.Пыльцов

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения постановления Администрации района от 29.10.2020 г № 272 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района»»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района» утверждена Постановлением Администрации Бурлинского района от 29.10.2020 г.  № 272

Цель Программы:

создание условий для приведения систем тепло- и водоснабжения в соответствии со стандартами качества;

обеспечение жителей Бурлинского района коммунальными услугами нормативного качества.

задачи:

снижение тепловых потерь в системе теплоснабжения, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ;

снижение аварийности в системе водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ.

Информация

В течение 2024 года неоднократно вносились изменения в программу по увеличения финансирования за счет местного бюджета, увеличение составило 5228,838 тыс. рублей. Распоряжением № 07 от 14.01.2025 года внесены изменения в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района» в части финансирования. За счет муниципальной программы проводились ремонты водопроводной сети, подготовка к отопительному периоду, компенсация выпадающих затрат муниципального рейсового автобуса.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                         ПРОГРАММЫ в 2024 году

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (Ки)

| Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План тыс. руб. | Факт тыс. руб. | % |
| Мероприятие 1.1. Реконструкция (модернизация котельного оборудования) котельных № 2, № 3, с.Новосельское, с.Новопесчаное, с.Лесное Мероприятие 1.2 Обеспечение населения транспортной доступностью Мероприятие 1.3 Прокладка магистральной тепловой сети в с.Новосельское протяженностью 150 м. Мероприятие 2.1. Прокладка водопроводной трассы в с.Новопесчаное 350 м. Реконструкция водозаборных сооружений с.Новопесчаное Мероприятие 2.2 Приобретение угля для подготовки к отопительному периоду Мероприятие 2.3 Устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт в системах водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях в муниципальных образованиях Бурлинско- го района (частотные преобразователи, датчики) Замена насосного оборудования | Количество мероприятий | руб. руб. | 3998 900 320 17919 500 220 460 160 | 4000 916 821 17919 598,4 391 507,9 160 | 100 101 256 100 119 170 110 100 |
| Ки=132% |  |  |  |  |  |

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (Кф)

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района | Всего финансовых затрат | 40423,5 | 42895,1 | 106 |
|  | Краевой бюджет | 22593,6 | 26580 | 117 |
|  | Местный бюджет | 5106,5 | 5945,1 | 116 |
|  | Бюджет сельсоветов | 90 | 90 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 280 | 280 | 100 |
| Кф=107,8% |  |  |  |  |

Кэфф=(132 + 107,8 +1)/3 =80,26

При значении показателя эффективности реализации муниципальной программы Кэфф  от 80 – программа оценивается высоким уровнем эффективности.

И.о. начальника отдела ЖКХ

Администрации района								   Ф.Ф. Казьмин