## ПЛАН СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2026 ГОД

| № | Объект инфраструктуры | Финансирование проекта, тыс. рублей | в том числе за счет средств, тыс.рублей |  |  | Сроки строительства | Этапы подготовки или строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | краевой | местный |  |  |
| 1 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт теплотрассы в селе Новосельское Бурлинского района Алтайского края» | 34 734,832 | - | 34 387,48368 | 347,34832 | 2026г. | Планируется |
| 2 | Выполнение работ по объекту: «Строительство пристройки на 32 места к детскому саду в с. Бурла Бурлинского района Алтайского края» | 146 627,3617 | - | 145 161,08808 | 1 466,27362 | 2026-2027гг. | Планируется |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Бурла Бурлинского района Алтайского края | 10 000 | - | 9 900 | 100 | 2026г. | Планируется |
| 4 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «Бурлинская средняя общеобразовательная школа Бурлинского района Алтайского края» | 111 800 | - | 110 682 | 1 118 | 2025-2026гг. | 2-7 этапы |
| 5 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт водопровода в селе Новопесчаное Бурлинского района Алтайского края» | 35 000 | - | 34 650 | 350 | 2026г. | Планируется |