РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2026 г.  
                         




                                № 211
с. Бурла
Об утверждении Плана («дорожной карты») мероприятий по ликвидации выявляемых на территории Бурлинского муниципального района несанкционированных свалок и предотвращению появления новых мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2026-2028 годы
 В соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросу достижения на территории Алтайского края целевого значения показателя "Качество окружающей среды", предусмотренного положениями Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. №68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти ) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, Федерального закона от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования Бурлинский район Алтайского края
П О С Т А Н О В Л Я  Ю:

1. Утвердить План («дорожной карты») мероприятий по ликвидации выявляемых на территории Бурлинского муниципального района Алтайского края несанкционированных свалок и предотвращению появления новых мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2026-2028 гг согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Данное постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края».
Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко


Приложение 1
к постановлению Администрации
Бурлинского района
от 30             июня 2026 года №211
План («дорожная карта») мероприятий 
по ликвидации выявляемых на территории Бурлинского муниципального района Алтайского края несанкционированных свалок и предотвращению появления новых мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2026-2028 гг.

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Плановый срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение акций по очистке территорий населенных пунктов расположенных на территории Бурлинского района;


	Администрация Бурлинского района
Администрации сельсоветов
	3-4 квартал 2026 года

	2
	Проведение разъяснительной работы с населением, представителями коммерческих организаций, предприятий по вопросу обращения с отходами (о запрете сжигания, нелегального размещения и разбрасывания мусора, недопущения складирования твердых коммунальных отходов вне мест (площадок) накопления ТКО, недопущения образования мест несанкционированного размещения ТКО), о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия
	Администрация Бурлинского района
Администрации сельсоветов
	постоянно

	3
	Актуализация по мере необходимости реестров и схем размещения мест (площадок) накопления ТКО
	Администрация Бурлинского района
	регулярно, но реже одного раза в год

	4
	Внесение корректив в генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Бурлинского района с учетом определенных мест (площадок) накопления ТКО
	Администрация Бурлинского района
	регулярно, но реже одного раза в год

	5
	Установить/ заменить мусорные урны возле входов в административные здания, на остановках общественного транспорта и других местах населенных пунктов массового скопления людей
	Администрация Бурлинского района
	сентябрь -декабрь 2027

	6
	Проведение рейдов по выявлению и ликвидации мест

несанкционированного размещения отходов вне мест (площадок) накопления ТКО
	Администрация Бурлинского района
Администрации сельсоветов
	регулярно, но реже одного раза в год

	7
	Проведение акций по очистке территорий населенных пунктов Бурлинского района
	Администрация Бурлинского района 
Администрации сельсоветов
	2-3 квартал 2028г.

	8
	Изготовление (обновление) и установка аншлагов, запрещающих складирование отходов на закрытых свалках хозяйственно-бытовых отходов поселений, проведение опашки и обваловки закрытых свалок хозяйственно-бытовых отходов поселений
	Администрация Бурлинского района, Администрации сельсоветов
	регулярно, не реже одного раза в год


