РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРТИЗАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БУРЛИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2025 г                                                                                                                 № 42

с. Партизанское

Об организации мероприятий

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья на территории

Партизанского сельсовета в 2025 году

В соответствии со статьей 39 Устава муниципального образования Партизанский сельсовет Бурлинского района Алтайского края и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечение безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики поселения в период весеннего половодья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Партизанского сельсовета в период прохождения весеннего половодья в 2025году (приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений провести предупредительные мероприятия.

3. Утвердить перечень рекомендации по подготовке и проведению мероприятий по пропуску паводковых вод в весенний период 2025 года (приложение 2).

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации Партизанского сельсовета, информационных стендах в селах Гусиная Ляга, Асямовка, Бурлинка, разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края».

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                           В.И. Евдокименко

Приложение 1

к Постановлению администрации

Партизанского сельсовета

от 05 марта 2025г № 42

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения на территории Партизанского сельсовета.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить проект постановления «Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Партизанского сельсовета» | до 03.03.2025г. | Глава сельсовета |
| 2. | Провести оценку снегозапасов | до 03.03.2025г. | Руководители организаций |
| 3. | Определить состав средств и сил, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. | до 10.03.2025г. | Глава сельсовета Руководители предприятий организаций |
| 4. | Осуществлять постоянный контроль за уровнем воды в водоёмах на территории сельсовета | апрель – июнь 2025г. | Глава сельсовета |
| 5. | Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | В период паводка | Глава сельсовета |

Приложение 2

к Постановлению администрации

Партизанского сельсовета

от 05 марта 2025г № 42

Рекомендации

по подготовке и проведению мероприятий к пропуску ледохода

и паводковых вод в весенний период 2025года.

Руководителям учреждений, организаций и руководителям предприятий всех форм собственности:

1. Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий.

3. Организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объектами на весь период весеннего паводка.

4. Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.